Lista de Características
(P)rioridade x (E)sforço x (R)isco x (B)aseline
Legenda:
(P): Prioridade da característica definida pelo cliente.
C: Crítico (sistema não tem sentido sem essa característica)
I: Importante (podemos trabalhar sem esta característica)
U: Útil (esta característica pode ser útil, mas não faz falta.

(E): Esforço da característica definido pela equipe de desenvolvimento.
A: Alto
M: Médio
B: Baixo

(R): Risco da característica não ser implementada dentro do prazo e custo definidos.
A: Alto
M: Médio
B: Baixo

(B) Baseline
1: Primeira versão do sistema, contém todas as características críticas, podendo ter algumas críticas e úteis.
2: Segunda versão do sistema, contém todas as características Importantes, podendo ter algumas características úteis.
3: Terceira versão do sistema, contém todas as características úteis.

#	Característica	(P)	(E)	(R)	(B)
	Cadastrar os produtos	C	A	B	1
	Cadastrar os Clientes	C	A	B	1
	Descontos no aniversário do cliente	I	A	M	1
	Aviso sobre estoque	C	A	M	2
	Relatórios de vendas por categoria	U	B	B	2
	Relatórios de disponibilidade de produtos	U	B	B	2
	Cadastro de Funcionários com limitações	I	A	M	2
	Bloqueio de cliente	C	A	B	1
	Gerador de recibo	I	A	M	1
	Gerador de NF	C	A	B	1
	Relatórios de Lucro Bruto	U	M	B	1
	Histórico de vendas	C	A	B	1
	Backup automático do sistema	C	A	M	1
	Controle de Despesas e contas a pagar	C	A	M	1
	Sistema deverá ter pagamento integrado	C	A	M	1
	Alterar cadastro de clientes	C	A	M	1